SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA
CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA
TECNÓLOGO EN ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE (ADSO)

CronOS: Sistema de Gestión Administrativa de Recursos Humanos para Empresas de Vigilancia

Aprendices:

Oscar Leopoldo Ruiz Granados

Heather Michel Aguirre Vergar

Ingrid Tatiana Pira Camacho

Laura Valentina Ortigoza Forero

Instructores:

Norenis María Buelvas Armenta

William Herreño Meneses

Edubin Torres Peña

Cesar Alexander Ramirez Fierro

Jose Andres Zambrano Diaz

Ficha: 3313612

Bogotá D.C., marzo de 2026

INTRODUCCIÓN

El sector de vigilancia privada en Colombia opera con metodologías administrativas tradicionales, donde la gestión del personal se realiza comúnmente mediante hojas de cálculo Excel. Esta práctica genera problemas sistémicos en la asignación de turnos, superposición de vacaciones y dificultad para identificar reemplazos, derivando en costos operativos elevados, sobrecarga laboral para supervisores e inconformidad de los clientes.

Frente a esta problemática, se propone el desarrollo de CronOS, un sistema de gestión administrativa especializado que automatiza la asignación de turnos, centraliza el control de novedades del personal (vacaciones, incapacidades, permisos, cambios de turno y ausencias justificadas) y proporciona una perspectiva estratégica para la asignación de guardias según sus competencias y certificaciones.

El nombre del sistema responde al acrónimo CRONOS: Control de procesos del personal, Recursos Humanos del sector vigilancia, Organización de turnos y equipos, Núcleo central integrador, y OS (Operating System) como sistema operativo especializado en recursos humanos.

La solución busca optimizar el tiempo de planificación, reducir costos operativos y mejorar la percepción de los clientes mediante una gestión profesional, eficiente y en tiempo real.

El presente documento corresponde al Trabajo Final de Proyecto Formativo (TFPF) y se estructura siguiendo las fases del ciclo de vida del software: análisis, planeación, ejecución y evaluación. En él se detallan los antecedentes del problema, los objetivos del proyecto, el levantamiento y especificación de requisitos, el modelado del sistema (casos de uso, diagramas de actividad, modelo de dominio y modelo entidad-relación), el diseño de la solución, la construcción del software, las pruebas realizadas y, finalmente, el plan de implantación. Cada sección refleja el trabajo colaborativo del equipo y el cumplimiento de los lineamientos establecidos por el SENA para la formación de tecnólogos en Análisis y Desarrollo de Software.

1.1 Descripción del problema (texto propuesto)

En las empresas de vigilancia privada en Colombia, la gestión administrativa del personal de seguridad se realiza predominantemente mediante métodos manuales y herramientas ofimáticas básicas, principalmente hojas de cálculo Excel. Esta práctica, aunque generalizada, presenta serias limitaciones que afectan la eficiencia operativa y la rentabilidad del negocio.

Actualmente, los supervisores dedican entre 10 y 12 horas semanales a la planificación y asignación manual de turnos, lo que representa una carga laboral significativa y resta tiempo a otras funciones supervisión. Esta metodología artesanal genera entre 8 y 10 errores mensuales de asignación, como superposición de turnos, guardias asignados a múltiples ubicaciones simultáneamente o personal no disponible (en vacaciones, incapacitado) programado para trabajar. Como consecuencia, se producen entre 50 y 60 horas extras no planificadas al mes, lo que se traduce en sobrecostos aproximados de $1.500.000 COP mensuales para una empresa de tamaño medio.

Adicionalmente, la falta de un sistema centralizado impide:

- Control efectivo de novedades: Las solicitudes de vacaciones, incapacidades médicas, permisos y cambios de turno se gestionan de forma dispersa (correos, papeles, mensajes), lo que dificulta su seguimiento y entonces resulta en conflictos de programación.

- Gestión de competencias y certificaciones: No se dispone de un registro actualizado de las habilidades, cursos y certificaciones de cada guardia (ej. manejo de armas, primeros auxilios, seguridad electrónica), lo que impide asignar el personal idóneo a puestos que requieren perfiles específicos.

- Visibilidad en tiempo real: Los supervisores y gerentes no tienen una visión inmediata de la cobertura por sitio, la disponibilidad de personal o las horas trabajadas, lo que dificulta la toma de decisiones oportunas, especialmente ante ausencias imprevistas.

- Trazabilidad y auditoría: No existe un historial confiable de las asignaciones, cambios y novedades, lo que complica la resolución de conflictos laborales y el cumplimiento de normativas.

Estos problemas combinados derivan en:

- Inconformidad de los clientes: Se registran en promedio 2 a 3 quejas trimestrales por fallas en la cobertura, afectando la reputación y la continuidad de los contratos.

- Sobrecarga laboral del personal administrativo: Los supervisores dedican un tiempo excesivo a tareas operativas repetitivas en lugar de enfocarse en la supervisión efectiva y la mejora continua.

- Riesgo de incumplimiento contractual: La imposibilidad de garantizar la cobertura adecuada en todos los puntos de vigilancia pone en riesgo los acuerdos con los clientes.

- Costos operativos elevados: Los sobrecostos por horas extras, la ineficiencia en la asignación y la rotación de personal por insatisfacción laboral impactan negativamente la rentabilidad.

En síntesis, las empresas de vigilancia enfrentan una problemática sistémica: procesos administrativos obsoletos, falta de integración de la información y ausencia de herramientas que permitan una gestión estratégica del recurso humano, lo que limita su competitividad y sostenibilidad en un sector cada vez más exigente.

1.2 Justificación (texto propuesto)

La implementación del sistema CronOS se justifica plenamente por la necesidad de transformar la gestión de recursos humanos en el sector de vigilancia, aportando soluciones concretas a los problemas identificados. A continuación, se detallan las razones desde diferentes perspectivas:

Justificación operativa

CronOS automatizará la asignación de turnos, eliminando la planificación manual y reduciendo drásticamente los errores. Se estima una disminución del 80% en los errores de asignación y una reducción del 40% en el tiempo dedicado por los supervisores a esta tarea, lo que liberará horas valiosas para actividades de mayor valor agregado, como la supervisión en terreno y la atención al cliente. Además, el sistema centralizará el control de novedades (vacaciones, incapacidades, permisos) y gestionará las competencias del personal, asegurando que cada puesto sea cubierto por el guardia con el perfil más adecuado.

Justificación económica

La reducción de horas extras no planificadas (actualmente 50-60 horas mensuales) generará un ahorro estimado de $1.500.000 COP mensuales, lo que permite recuperar la inversión en el sistema en menos de seis meses. Adicionalmente, la optimización de la planificación disminuirá los costos administrativos asociados a la corrección de errores y la gestión manual, mejorando la rentabilidad global de la empresa. A largo plazo, la herramienta contribuirá a minimizar las multas por incumplimiento de cobertura y a reducir la rotación de personal al mejorar las condiciones laborales.

Justificación estratégica

En un mercado competitivo, la adopción de tecnología se convierte en un factor diferenciador. CronOS posicionará a las empresas de vigilancia como organizaciones modernas y confiables, capaces de garantizar una cobertura eficiente y transparente. La generación de reportes en tiempo real permitirá a los gerentes tomar decisiones basadas en datos, anticiparse a problemas y demostrar a los clientes el cumplimiento de los niveles de servicio acordados. Asimismo, el sistema facilitará el escalamiento del negocio al estandarizar procesos, permitiendo incorporar nuevos clientes y puntos de vigilancia sin incrementar proporcionalmente la carga administrativa.

Justificación social y laboral

CronOS mejorará la calidad de vida laboral de los supervisores al liberarlos de tareas repetitivas y estresantes, y de los guardias al garantizar una planificación previsible y justa de sus turnos. La gestión por competencias fomentará la capacitación y el desarrollo profesional del personal, aumentando su motivación y compromiso. Además, el sistema contribuirá a un ambiente laboral más equitativo al transparentar las asignaciones y las oportunidades.

Justificación normativa y de cumplimiento

El sistema incorporará controles que aseguren el cumplimiento de la normativa laboral colombiana, como el límite de 44 horas semanales (CST), los descansos obligatorios y el registro de incapacidades. También facilitará la implementación de políticas internas de la empresa, como la rotación equitativa de turnos nocturnos y la priorización de reemplazos basados en disponibilidad y competencias. Asimismo, garantizará la protección de datos personales (Habeas Data) mediante el consentimiento explícito de los empleados y el manejo seguro de la información.

En conclusión, el desarrollo de CronOS no solo responde a una necesidad operativa y económica apremiante, sino que también representa una oportunidad estratégica para modernizar el sector, mejorar la satisfacción de clientes y empleados, y sentar las bases para un crecimiento sostenible. La solución propuesta es viable técnica y económicamente, y su impacto positivo justifica ampliamente su implementación.

2.1 Objetivo general

Desarrollar el sistema CronOS para la gestión estratégica de recursos humanos en empresas de vigilancia, que integre la automatización de turnos, el control centralizado de novedades y la gestión por competencias, con el fin de optimizar la productividad operativa, reducir costos administrativos y apoyar la toma de decisiones gerenciales basadas en datos, contemplando una implementación piloto proyectada para el primer semestre de 2027.

2.2 Objetivos específicos

- Identificar los requisitos funcionales y no funcionales del sistema mediante entrevistas, observación y talleres con supervisores y gerentes de al menos tres empresas de vigilancia durante el primer trimestre de 2026, para elaborar el documento de especificación de requisitos.

- Diseñar la arquitectura de software (modelo cliente-servidor) y los diagramas UML necesarios (casos de uso, clases, secuencia y modelo de datos) para los módulos críticos, definiendo el stack tecnológico (frontend, backend y base de datos) en el segundo trimestre de 2026, y entregar la documentación técnica correspondiente.

- Construir los módulos principales del sistema (gestión de personal, turnos y novedades) utilizando tecnologías web estándar, con interfaces intuitivas y pruebas unitarias, durante el tercer y cuarto trimestre de 2026, verificando su funcionalidad básica mediante las pruebas realizadas.

- Validar el funcionamiento del sistema mediante pruebas de integración, carga y usabilidad con usuarios reales (supervisores) en el primer trimestre de 2027, verificando una reducción mínima del 40% en el tiempo de planeación de turnos y documentar los resultados en un informe de pruebas.

- Desplegar la versión inicial (MVP) en una empresa piloto, realizar la capacitación a los administradores y supervisores, y recopilar retroalimentación para ajustes finales durante el segundo trimestre de 2027, entregando el sistema implantado, los manuales de usuario y las actas de capacitación.

3. ALCANCE DEL PROYECTO

El presente proyecto tiene como finalidad desarrollar el sistema CronOS para la gestión administrativa de recursos humanos en empresas de vigilancia. A continuación, se definen los límites del proyecto, especificando qué funcionalidades serán implementadas y cuáles quedarán excluidas, así como las restricciones técnicas consideradas.

3.1 Funcionalidades incluidas (IN-SCOPE)

El sistema CronOS comprenderá los siguientes módulos y características:

- Autenticación y control de acceso: Sistema de login con perfiles diferenciados (Administrador, Supervisor, Consultor) y recuperación de contraseña.

- Gestión de personal: Registro completo de vigilantes con datos personales, historial laboral, estado (activo, vacaciones, incapacitado) y documentación asociada.

- Gestión de turnos: Creación, automatización y ajuste manual de escalas de servicio, con validación de disponibilidad y reglas laborales (descansos, horas máximas).

- Control de novedades: Administración de solicitudes y estados de vacaciones, incapacidades, permisos y ausencias justificadas, con registro de fechas y soportes.

- Gestión de competencias y certificaciones: Registro de habilidades, cursos y certificaciones del personal, con alertas de vencimiento.

- Sustituciones automáticas: Mecanismo automático que, ante una ausencia imprevista, sugiere reemplazos basados en disponibilidad, competencias y reglas de negocio, dejando la decisión final al supervisor.

- Notificaciones automáticas: Alertas por correo electrónico para asignaciones, recordatorios de turnos, aprobaciones de solicitudes y notificaciones de novedades.

- Reportes básicos: Generación de reportes de cobertura, disponibilidad de personal, horas extras, vacaciones y certificaciones.

- Gestión de clientes y sitios: Registro de clientes y sus respectivos puntos de vigilancia, con requisitos específicos de seguridad.

- Interfaz web responsive: Acceso desde navegadores modernos en dispositivos de escritorio, tablets y móviles, con diseño adaptable.

3.2 Funcionalidades no incluidas (OUT-OF-SCOPE)

Quedan expresamente excluidas del presente proyecto las siguientes funcionalidades:

- Módulo de nómina: Cálculo de liquidación de pagos, prestaciones sociales, descuentos o generación de comprobantes de pago.

- Facturación electrónica: Generación de facturas o cuentas de cobro a clientes.

- Aplicación móvil nativa: No se desarrollarán apps independientes para iOS o Android; el acceso será vía web responsive.

- Geolocalización en tiempo real: Seguimiento GPS del personal durante su jornada.

- Control de inventario: Gestión de equipos, armamento, uniformes u otros activos.

- Evaluación de desempeño: Módulos de puntuación, feedback o evaluaciones periódicas.

- Reclutamiento y selección: Gestión de hojas de vida, convocatorias o procesos de contratación.

- Integración con sistemas externos: No se contempla la conexión con software contable, financiero o de terceros.

- Inteligencia de negocios avanzada: Reportes con análisis predictivo o dashboards complejos más allá de los básicos.

3.3 Restricciones técnicas

- La plataforma será desarrollada como una aplicación web responsive, accesible únicamente a través de navegadores web, sin soporte para aplicaciones de escritorio nativas.

- El sistema estará diseñado para uso administrativo interno, no para interacción directa con clientes finales.

- La base de datos será relacional (por ejemplo, MySQL o PostgreSQL) y se alojará en un servidor centralizado.

- Se priorizará la seguridad de la información mediante cifrado de contraseñas, control de acceso basado en roles y cumplimiento de la normativa de protección de datos (Habeas Data).

4. MATRIZ DE RIESGO

La matriz de riesgos permite identificar, analizar y priorizar los eventos que podrían afectar negativamente el desarrollo del proyecto, así como definir acciones para mitigarlos o responder ante ellos.

| ID | Tipo de Riesgo | Descripción | Probabilidad | Impacto | Nivel de Riesgo | Plan de Mitigación | Plan de Contingencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R001 | Técnico | Dificultades en la integración de los módulos (personal, turnos, novedades) debido a dependencias no identificadas. | Media | Alto | Alto | Realizar un diseño detallado de la arquitectura y definir claramente las interfaces entre módulos antes de la codificación. | Destinar tiempo adicional en el cronograma para pruebas de integración y corrección. |
| R002 | Requisitos | Cambios en los requisitos funcionales durante el desarrollo, especialmente en reglas de negocio (ej. cálculo de horas, tipos de turno). | Alta | Medio | Alto | Aplicar metodología ágil (Scrum) con iteraciones cortas y revisiones frecuentes con el usuario (o simulador). Documentar cada cambio y su impacto. | Priorizar los requisitos esenciales (MVP) y posponer cambios no críticos para versiones posteriores. |
| R003 | Planificación | Retrasos en la entrega de módulos clave por subestimación de tiempos o complejidad técnica. | Media | Alto | Alto | Desglosar las tareas en unidades pequeñas (sprints) y realizar seguimiento semanal con el equipo. Usar herramientas como Trello o Jira. | Replanificar el cronograma, ajustando alcance si es necesario, y comunicar los cambios a los interesados. |
| R004 | Equipo | Rotación o indisponibilidad de algún miembro del equipo (enfermedad, retiro, etc.). | Baja | Medio | Medio | Distribuir el conocimiento entre los integrantes (programación en pares, documentación clara). Mantener un repositorio compartido actualizado. | Reasignar tareas temporalmente y, si es necesario, extender plazos de entregas no críticas. |
| R005 | Tecnológico | Problemas de compatibilidad con navegadores o dispositivos móviles en la interfaz responsive. | Media | Medio | Medio | Definir desde el inicio los navegadores objetivo (Chrome, Firefox, Edge) y realizar pruebas continuas en diferentes resoluciones. | Ajustar estilos CSS y probar con emuladores; si persiste, limitar el soporte a versiones específicas. |
| R006 | Seguridad | Vulnerabilidades en el manejo de datos personales (incumplimiento de Habeas Data, exposición de contraseñas). | Baja | Alto | Medio | Implementar cifrado de contraseñas (hash), usar HTTPS en entornos de prueba y producción, y validar formularios contra inyección SQL. | Realizar una revisión de seguridad adicional y corregir hallazgos antes de la entrega final. |
| R007 | Usuario (simulado) | Dificultad para obtener retroalimentación válida por tratarse de usuarios simulados (compañeros, instructores) y no reales. | Alta | Bajo | Medio | Diseñar escenarios de prueba realistas basados en casos típicos del sector de vigilancia. Incluir a personas con perfil afín (ej. instructores con experiencia). | Complementar con pruebas de usabilidad con usuarios externos si es posible, o ajustar el plan de validación. |
| R008 | Alcance | Tentación de agregar funcionalidades no previstas (scope creep) que desvíen el objetivo del MVP. | Media | Medio | Medio | Mantener un backlog priorizado y revisar estrictamente cada nueva solicitud evaluando su impacto en tiempo y recursos. | Documentar las ideas para versiones futuras y no incorporarlas al desarrollo actual sin aprobación del equipo. |
| R009 | Implementación futura | No conseguir una empresa real para la prueba piloto, limitando la validación en entorno real. | Alta | Bajo | Medio | Definir desde el inicio un plan de pruebas en entorno controlado con usuarios simulados, garantizando que el software sea igualmente validado. | Presentar el proyecto como un caso de estudio exitoso, respaldado por las pruebas realizadas y la documentación completa. |

Notas importantes

- Probabilidad: Baja (< 30%), Media (30-70%), Alta (> 70%).

- Impacto: Bajo (afecta tareas menores), Medio (afecta hitos importantes), Alto (pone en riesgo el proyecto).

- Nivel de Riesgo: Combinación de probabilidad e impacto. Se priorizan los riesgos Altos y Medios.

5. ELICITACIÓN DE REQUISITOS

La elicitación de requisitos es el proceso de recopilar, descubrir y comprender las necesidades, expectativas y restricciones de los usuarios y del negocio para definir lo que el sistema debe hacer.

En esta fase se aplican diversas técnicas de recolección de información con el fin de obtener una visión clara y completa del problema a resolver y de los requisitos que el software debe cumplir.

A continuación, se describen los procesos actuales identificados, las técnicas utilizadas para la recolección de información, los resultados obtenidos y la especificación formal de los requisitos funcionales, no funcionales y normativos, así como las reglas de negocio que regirán el sistema CronOS.

5.1 Identificación de procesos

En las empresas de vigilancia privada, los procesos administrativos relacionados con la gestión del personal se desarrollan actualmente de manera manual o semiautomatizada, utilizando herramientas como hojas de cálculo, correo electrónico y archivos físicos. A continuación, se describen los principales procesos identificados:

- Registro de personal: Los datos de los vigilantes (información personal, documentos, contactos de emergencia) se registran en archivos Excel independientes por sede o supervisor, lo que genera duplicidad, información desactualizada y falta de estandarización.

- Asignación de turnos: Los supervisores elaboran manualmente planillas semanales o mensuales, considerando la disponibilidad del personal, las vacaciones, incapacidades y los requisitos de cada cliente. Este proceso consume entre 10 y 12 horas semanales y es propenso a errores como superposición de turnos, asignación a personal no disponible (vacaciones, incapacidades) o incumplimiento de las horas máximas legales.

- Control de novedades: Las solicitudes de vacaciones, permisos, incapacidades o cambios de turno se gestionan mediante correos electrónicos, mensajes de texto, documentos físicos o incluso de manera verbal, sin un registro centralizado. Esto dificulta el seguimiento, genera pérdida de información y puede provocar conflictos en la programación.

- Gestión de competencias y certificaciones: No existe un registro unificado de las certificaciones, cursos o habilidades del personal. La información se encuentra dispersa en carpetas físicas o digitales, sin un mecanismo de alerta para vencimientos, lo que impide asignar al guardia adecuado a puestos que requieren perfiles específicos.

- Generación de reportes: Los informes de cobertura, horas trabajadas, novedades o cumplimiento se elaboran manualmente a partir de los archivos Excel, lo que retrasa la toma de decisiones, aumenta la probabilidad de errores y dificulta la presentación de resultados a los clientes.

Estos procesos presentan debilidades comunes: falta de integración, información fragmentada, alto consumo de tiempo, dependencia de la experticia individual de los supervisores y ausencia de trazabilidad. La sistematización de estos procesos a través del software CronOS permitirá centralizar la información, automatizar tareas repetitivas, reducir errores y mejorar la calidad de los datos para la toma de decisiones.

5.2 Recolección de información

La recolección de información es una etapa fundamental dentro de la elicitación de requisitos, ya que permite obtener los datos necesarios para comprender a profundidad las necesidades de los usuarios y las características que debe tener el sistema. En este apartado se describen las técnicas seleccionadas para la recolección, los instrumentos diseñados, la forma en que se aplicaron y el análisis de los resultados obtenidos, los cuales constituyen la base para la especificación de requisitos del software CronOS.

5.2.1 Elección de las técnicas de recolección de información

Para la obtención de los requisitos del sistema CronOS, se seleccionaron las siguientes técnicas de recolección de información, considerando la naturaleza del proyecto y la disponibilidad de fuentes:

- Entrevistas semiestructuradas: Se diseñaron entrevistas dirigidas a supervisores y personal administrativo de empresas de vigilancia, con el fin de comprender a fondo los procesos actuales, las dificultades operativas y las expectativas frente a una solución tecnológica. Debido a que el proyecto se desarrolla en un contexto académico sin una empresa específica, las entrevistas se realizaron de manera simulada con personas que tienen conocimiento del sector (instructores, compañeros con experiencia laboral en el área) y se complementaron con investigación de campo en fuentes secundarias.

- Análisis documental: Se revisaron documentos internos de empresas de vigilancia (formatos de planillas de turnos, registros de novedades, reportes de horas trabajadas) así como normativa legal colombiana aplicable (Código Sustantivo del Trabajo, leyes de protección de datos, etc.). Este análisis permitió identificar las reglas de negocio y los requisitos normativos que debe cumplir el sistema.

- Observación directa: Se realizaron observaciones de los procesos de asignación de turnos y control de novedades en entornos simulados y a través de testimonios de supervisores, con el objetivo de identificar puntos críticos y oportunidades de mejora.

- Encuestas: Se aplicaron encuestas a un grupo de potenciales usuarios (estudiantes y egresados del programa con experiencia en el sector) para validar la percepción sobre las funcionalidades prioritarias y la usabilidad esperada del sistema.

La combinación de estas técnicas permitió obtener una visión integral de los requisitos, asegurando que el sistema responda a las necesidades reales del sector de vigilancia.

5.2.2 Diseño de los formatos

Para cada una de las técnicas de recolección seleccionadas, se diseñaron instrumentos específicos que permitieran obtener la información requerida de manera organizada y sistemática. A continuación, se describe el contenido de cada formato, los cuales se presentan en detalle en la sección de Anexos.

- Formato de entrevista semiestructurada: Se diseñó una guía de entrevista dirigida a supervisores y personal administrativo, con preguntas abiertas y cerradas orientadas a conocer los procesos actuales de gestión de personal, asignación de turnos, control de novedades y gestión de competencias. La guía incluye:

  - Datos generales del entrevistado (cargo, tiempo de experiencia).

  - Preguntas sobre el proceso actual de asignación de turnos (herramientas utilizadas, tiempo dedicado, principales dificultades).

  - Preguntas sobre el control de novedades (vacaciones, incapacidades, permisos) y su impacto en la operación.

  - Preguntas sobre la gestión de competencias y certificaciones.

  - Expectativas frente a un sistema automatizado (funcionalidades deseadas, restricciones, etc.).

  - Espacio para observaciones y comentarios adicionales.

El formato completo se encuentra en el Anexo A: Formato de entrevista.

- Formato de encuesta: Se diseñó un cuestionario estructurado con preguntas cerradas y de escala de Likert, dirigido a un grupo más amplio de potenciales usuarios (supervisores, coordinadores, personal administrativo). La encuesta busca validar la percepción sobre la importancia de las funcionalidades propuestas y la usabilidad esperada. El contenido incluye:

  - Datos demográficos básicos (rol, años de experiencia).

  - Valoración de la frecuencia e impacto de los problemas identificados (errores en turnos, sobrecostos, quejas de clientes).

  - Priorización de módulos del sistema (gestión de personal, turnos, novedades, reportes, etc.).

  - Percepción sobre la utilidad de funcionalidades específicas (alertas automáticas, reemplazos automáticos, reportes).

  - Preguntas sobre la experiencia de usuario esperada (facilidad de uso, diseño, acceso móvil).

El formato completo se encuentra en el Anexo B: Formato de encuesta.

- Guía de observación directa: Se diseñó una lista de chequeo para orientar la observación de los procesos de asignación de turnos y control de novedades en un entorno simulado. La guía incluye aspectos como:

  - Pasos observados en la asignación de turnos.

  - Herramientas utilizadas (Excel, papel, etc.).

  - Tiempo aproximado dedicado a cada tarea.

  - Incidentes o errores detectados durante la observación.

  - Comunicación entre supervisores y personal.

La guía completa se encuentra en el Anexo C: Guía de observación.

- Plantilla de análisis documental: Se elaboró una plantilla para registrar la información relevante extraída de documentos internos de empresas de vigilancia y normativa legal. La plantilla incluye campos para:

  - Tipo de documento (planilla de turnos, registro de novedades, normativa, etc.).

  - Fuente o procedencia.

  - Fecha de revisión.

  - Aspectos clave identificados (reglas de negocio, requisitos normativos, formatos utilizados).

  - Observaciones.

La plantilla completa se encuentra en el Anexo D: Plantilla de análisis documental.

El diseño de estos formatos permitió recolectar información de manera sistemática y garantizar que los datos obtenidos fueran pertinentes, completos y útiles para la especificación de requisitos del sistema CronOS.

5.2.3 Aplicación de las técnicas de recolección

Una vez diseñados los instrumentos descritos en el punto anterior, se procedió a su aplicación siguiendo un plan definido que permitiera obtener información relevante para la especificación de requisitos del sistema CronOS. A continuación, se describe el proceso seguido para cada técnica:

- Entrevistas semiestructuradas: Se realizaron un total de 5 entrevistas distribuidas de la siguiente manera:

  - 2 entrevistas a supervisores de vigilancia (contactados a través de conocidos del equipo que laboran en el sector).

  - 2 entrevistas a personal administrativo de empresas de vigilancia (también contactados por referencias personales).

  - 1 entrevista a un instructor del SENA con experiencia en gestión de recursos humanos.

Las entrevistas se llevaron a cabo de manera virtual (vía Google Meet) durante la segunda quincena de febrero de 2026, con una duración promedio de 45 minutos cada una. Se utilizó la guía de entrevista diseñada (Anexo A) y se tomaron notas detalladas de las respuestas, así como grabaciones de audio (con consentimiento de los participantes) para su posterior análisis.

- Encuestas: La encuesta diseñada (Anexo B) se aplicó de forma virtual mediante Google Forms, durante el mes de marzo de 2026. El enlace se distribuyó a través de contactos personales del equipo que trabajan en el sector de vigilancia, logrando llegar a vigilantes de varios conjuntos residenciales y zonas residenciales de la ciudad.

La participación fue voluntaria y anónima, con el fin de proteger la identidad de los encuestados y evitar cualquier implicación laboral. Se obtuvieron un total de 32 respuestas válidas. Los resultados fueron exportados a una hoja de cálculo para su análisis cuantitativo.

- Observación directa: Se realizaron dos sesiones de observación en entornos simulados:

  - Una sesión en la que un compañero con experiencia como supervisor explicó y recreó el proceso de asignación manual de turnos utilizando Excel, mostrando las planillas utilizadas y los pasos seguidos.

  - Una sesión en la que se observó la gestión de novedades (vacaciones, incapacidades) a través del intercambio de correos electrónicos y mensajes de texto simulados.

Durante estas sesiones, se utilizó la guía de observación (Anexo C) para registrar los hallazgos.

- Análisis documental: Se revisaron los siguientes documentos:

  - Formatos de planillas de turnos (3 modelos diferentes) proporcionados por compañeros que trabajan en el sector.

  - Registros de novedades (vacaciones, incapacidades) de dos empresas de vigilancia (anonimizados).

  - Normativa legal colombiana: Código Sustantivo del Trabajo (artículos relacionados con jornada laboral, horas extras, descansos), Ley 1581 de 2012 (protección de datos personales) y Decreto 1072 de 2015 (Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo).

La información relevante se registró en la plantilla de análisis documental (Anexo D).

Dificultades encontradas:

- La principal limitación fue la imposibilidad de acceder a una empresa formal para aplicar las técnicas en un entorno completamente controlado. Sin embargo, la participación voluntaria y anónima de vigilantes y personal del sector, así como la revisión de documentos reales, permitió obtener información valiosa y cercana a la realidad.

- Algunos encuestados manifestaron dudas sobre ciertos términos técnicos, lo que requirió aclaraciones adicionales vía correo electrónico.

- La disponibilidad de tiempo de los entrevistados fue limitada, por lo que algunas entrevistas debieron reprogramarse.

A pesar de estas dificultades, la información recolectada fue suficiente y de calidad para proceder con la especificación de requisitos.

5.2.4 Análisis de la información recolectada

Una vez aplicadas las técnicas de recolección descritas en el punto anterior, se procedió al análisis de la información obtenida con el fin de identificar patrones, necesidades comunes y requisitos clave para el sistema CronOS. A continuación, se presentan los principales hallazgos organizados por técnica utilizada.

Análisis de entrevistas

Las entrevistas realizadas a supervisores, personal administrativo y un experto en RR.HH. permitieron identificar los siguientes aspectos relevantes:

- Tiempo dedicado a la planificación: Coincidieron en que la asignación manual de turnos consume entre 8 y 12 horas semanales, tiempo que podría destinarse a labores de supervisión en terreno y mejora de la calidad del servicio.

- Errores frecuentes: Los entrevistados señalaron que los errores más comunes son la asignación de turnos a personal en vacaciones o incapacitado, la superposición de horarios en un mismo vigilante y el incumplimiento del límite de horas semanales.

- Gestión de novedades: La falta de un registro centralizado provoca que las solicitudes de vacaciones, permisos o incapacidades se pierdan o no sean tenidas en cuenta en la programación, generando conflictos de última hora.

- Competencias y certificaciones: Los supervisores manifestaron dificultades para identificar rápidamente qué vigilantes cuentan con certificaciones vigentes (por ejemplo, curso de altura, manejo de armas, primeros auxilios) para asignarlos a puestos que las requieren.

- Expectativas del sistema: Todos los entrevistados coincidieron en la necesidad de un sistema que automatice la asignación de turnos, centralice las novedades, genere alertas automáticas y permita consultar en tiempo real la disponibilidad del personal.

Análisis de encuestas

La encuesta aplicada a 32 personas (vigilantes, supervisores y personal administrativo) arrojó los siguientes resultados cuantitativos y cualitativos:

- Problemas más sentidos:

  - El 78% de los encuestados indicó que los errores en la asignación de turnos ocurren con frecuencia (al menos una vez por semana).

  - El 65% manifestó que la gestión de vacaciones y permisos es un proceso desorganizado que genera conflictos.

  - El 82% consideró que recibiría con beneplácito una herramienta tecnológica para la gestión de turnos.

- Funcionalidades más valoradas:

  - Prioridad alta: Asignación automática de turnos (91%), control de vacaciones (88%), alertas por horas extras (85%).

  - Prioridad media: Gestión de competencias (62%), reportes básicos (70%).

  - Prioridad baja: Módulo de reemplazos automáticos (45%) – aunque algunos lo consideraron útil, otros prefieren mantener el control manual de los cambios.

- Usabilidad esperada:

  - El 76% prefiere una interfaz sencilla, tipo tablero (dashboard), con acceso desde computador y celular.

  - El 68% valora que el sistema envíe notificaciones automáticas por correo o mensaje.

Análisis de observación directa

La observación de los procesos simulados permitió corroborar los hallazgos de las entrevistas y encuestas, y además se identificó:

- Falta de estandarización: Cada supervisor maneja sus propias planillas de Excel con formatos y nomenclaturas diferentes, lo que dificulta la consolidación de información.

- Comunicación informal: Las solicitudes de cambios de turno o permisos se realizan por WhatsApp o llamadas, sin quedar registradas formalmente.

- Tiempos muertos: Se observó que los supervisores dedican tiempo a resolver conflictos de última hora (ausencias, dobles asignaciones) que podrían evitarse con una herramienta de planificación.

Análisis documental

La revisión de documentos internos y normativa legal permitió identificar:

- Reglas de negocio existentes: A partir de las planillas y registros analizados, se identificaron reglas como: duración máxima de turnos (8 a 12 horas), descanso mínimo entre turnos (8 horas), límite de 44 horas semanales, rotación de turnos nocturnos, entre otras.

- Requisitos normativos: Se confirmó la necesidad de cumplir con el Código Sustantivo del Trabajo en cuanto a jornada laboral, horas extras y descansos obligatorios, así como con la Ley 1581 de 2012 para la protección de datos personales (Habeas Data).

- Formatos utilizados: Los formatos de planillas y registros revisados sirvieron de base para definir los campos y atributos necesarios en las tablas del sistema.

Conclusiones del análisis

La información recolectada y analizada permitió confirmar la pertinencia del proyecto CronOS y definir con claridad los requisitos funcionales y no funcionales que se presentan en las siguientes secciones. Los hallazgos evidencian que:

- Existe una necesidad real y sentida de automatizar los procesos de gestión de personal en las empresas de vigilancia.

- Los usuarios valoran especialmente la automatización de turnos, el control de novedades y las alertas automáticas.

- El sistema debe ser intuitivo, accesible desde dispositivos móviles y cumplir con la normativa legal aplicable.

- Las reglas de negocio identificadas deben ser incorporadas como validaciones automáticas en el sistema para garantizar su cumplimiento.

5.3 Especificación de requerimientos

A partir del análisis de la información recolectada mediante las técnicas descritas en el punto anterior, se procedió a definir y documentar los requerimientos del sistema CronOS. Los requerimientos se clasifican en:

Requerimientos funcionales: las capacidades y servicios que debe proporcionar el sistema.

Requerimientos no funcionales: propiedades y restricciones de calidad, rendimiento, seguridad, usabilidad, entre otros.

Requerimientos normativos: cumplimiento de leyes y estándares aplicables al sector y al tratamiento de datos.

Esta especificación constituye la base para las etapas de diseño y construcción del software.

5.3.1 Requerimientos funcionales

Los requerimientos funcionales describen las funcionalidades y servicios que el sistema debe ofrecer a los usuarios. Se presentan a continuación, precedidos por una descripción de los actores que interactuarán con el sistema y una tabla con los requerimientos identificados.

Actores del sistema

A continuación, se describen los roles (actores) que interactuarán con el sistema CronOS, definidos a partir del análisis de la estructura organizacional de una empresa de vigilancia típica:

| Rol | Descripción | Funciones principales en el sistema |
| --- | --- | --- |
| Administrador General | Usuario con control total del sistema. Gestiona la configuración global, los usuarios y sus permisos. | Asignar roles, configurar parámetros del sistema (tipos de turno, horas máximas, etc.), gestionar backups, supervisar logs. |
| Gestor de Personal (RR.HH.) | Encargado de la administración del personal: altas, bajas, modificaciones, vacaciones, incapacidades, certificaciones. | CRUD de vigilantes, gestión de novedades (vacaciones, incapacidades), gestión de competencias y certificaciones. |
| Planificador de Turnos (Supervisor) | Responsable de la operación diaria: asignación de turnos, reemplazos, control de asistencia, gestión de cambios operativos. | Gestión de turnos, sustituciones automáticas, control de novedades operativas, consulta de reportes. |
| Vigilante | Empleado operativo que presta el servicio de vigilancia. | Consultar su horario de turnos, recibir notificaciones, solicitar vacaciones, solicitar cambios de turno. |
| Consultor | Usuario con permisos de solo lectura, generalmente gerencia o auditoría. | Visualizar dashboard, consultar reportes, ver información general del sistema sin modificarla. |

Tabla de requerimientos funcionales

| Código | Módulo | Nombre | Descripción | Actores | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RQF001 | Autenticación y control de acceso | Inicio de sesión | El sistema debe permitir a los usuarios autenticarse con usuario y contraseña, y mostrar opciones según su rol. | Todos los actores | Alta |
| RQF002 | Autenticación y control de acceso | Recuperación de contraseña | El sistema debe permitir recuperar la contraseña mediante enlace temporal al correo registrado. | Todos los actores | Media |
| RQF003 | Gestión de personal | Gestión de personal | CRUD completo de vigilantes: nombres, apellidos, documento, teléfono, email, fecha ingreso, perfil, horas máx/semana, estado, aceptación de Habeas Data. | Administrador General, Gestor de Personal | Alta |
| RQF004 | Gestión de turnos | Gestión de turnos | Crear, asignar y modificar turnos con validación automática de disponibilidad, descansos (8h entre turnos) y límite de 44 horas semanales. Ofrecer vista de calendario o malla de turnos. | Administrador General, Planificador de Turnos | Alta |
| RQF005 | Control de novedades | Control de novedades | Registrar y gestionar vacaciones, incapacidades, permisos y ausencias justificadas, con fechas de inicio y fin, y posibilidad de adjuntar soportes documentales. | Administrador General, Gestor de Personal, Planificador de Turnos | Alta |
| RQF006 | Gestión de competencias y certificaciones | Gestión de competencias | Registrar competencias, certificaciones y cursos del personal, con fechas de obtención y vencimiento, y generar alertas automáticas cuando una certificación esté próxima a vencer. | Administrador General, Gestor de Personal | Media |
| RQF007 | Sustituciones automáticas | Sustituciones automáticas | Ante una ausencia imprevista (incapacidad, permiso de última hora), el sistema debe sugerir automáticamente reemplazos basados en disponibilidad, competencias y reglas de negocio. La decisión final debe ser confirmada por el supervisor. | Administrador General, Planificador de Turnos | Media |
| RQF008 | Notificaciones automáticas | Notificaciones automáticas | Enviar notificaciones por correo electrónico a los usuarios sobre: asignación de turnos, recordatorios de turnos próximos, aprobación de solicitudes de vacaciones o cambios, alertas de vencimiento de certificaciones y novedades registradas. | Administrador General, Gestor de Personal, Planificador de Turnos, Vigilante | Media |
| RQF009 | Reportes básicos | Reportes básicos | Generar los siguientes reportes en formato digital (pantalla y exportable a PDF o Excel): cobertura de turnos por período, disponibilidad de personal, horas extras trabajadas, vacaciones acumuladas y gozadas, y certificaciones vigentes. | Administrador General, Gestor de Personal, Planificador de Turnos, Consultor | Media |
| RQF010 | Gestión de clientes y sitios | Gestión de clientes y sitios | Registrar y administrar los clientes y los puntos de vigilancia (sitios) donde se presta el servicio, asociando requisitos específicos de seguridad. | Administrador General | Media |
| RQF011 | Interfaz web responsive | Dashboard | Mostrar un dashboard al usuario autenticado con información resumida y actualizada: turnos del día, turnos libres, guardias activos, vacaciones de la semana y alertas activas. | Administrador General, Gestor de Personal, Planificador de Turnos, Consultor | Alta |
| RQF012 | Gestión de personal | Solicitud de vacaciones | Permitir al vigilante solicitar vacaciones desde el sistema. La solicitud quedará registrada y será visible para el gestor de personal o supervisor para su aprobación o rechazo. | Vigilante | Media |
| RQF013 | Gestión de personal | Consulta de horario | Permitir al vigilante consultar su horario de turnos asignados en el calendario. | Vigilante | Alta |
| RQF014 | Gestión de personal | Solicitud de cambio de turno | Permitir al vigilante solicitar un cambio de turno (intercambio) con otro vigilante. La solicitud quedará registrada y será visible para el supervisor para su aprobación o rechazo. | Vigilante | Media |

- Prioridad Alta: Funcionalidades esenciales para el MVP (Producto Mínimo Viable). Sin ellas, el sistema no cumple su propósito básico.

- Prioridad Media: Funcionalidades deseables que pueden implementarse en versiones posteriores o si el tiempo lo permite, pero que aportan valor significativo.

- Actores: Se mantienen los roles definidos: Administrador (control total), Supervisor (operativo), Consultor (solo consulta, si aplica) y Personal (vigilantes, para notificaciones y consulta básica).

5.3.2 Requerimientos no funcionales

Los requerimientos no funcionales especifican las propiedades y restricciones del sistema en términos de calidad, rendimiento, seguridad, usabilidad y tecnología.

| Código | Nombre | Descripción | Categoría |
| --- | --- | --- | --- |
| RQNF001 | Disponibilidad | El sistema debe estar disponible el 99% del tiempo en horario laboral (lunes a viernes de 7:00 a 19:00, sábados de 8:00 a 14:00). | Rendimiento |
| RQNF002 | Tiempo de respuesta | Las consultas y operaciones más frecuentes (consulta de horario, asignación de turnos) deben responder en menos de 3 segundos en condiciones normales de operación. | Rendimiento |
| RQNF003 | Seguridad de acceso | El sistema debe garantizar que solo los usuarios autenticados puedan acceder, y que cada rol tenga acceso únicamente a las funcionalidades autorizadas. | Seguridad |
| RQNF004 | Cifrado de datos | Las contraseñas deben almacenarse cifradas (hash). La información sensible (datos personales) debe transmitirse mediante protocolo HTTPS. | Seguridad |
| RQNF005 | Protección de datos personales | El sistema debe cumplir con la Ley 1581 de 2012 (Habeas Data), obteniendo el consentimiento explícito del usuario para el tratamiento de sus datos. | Legal / Normativo |
| RQNF006 | Usabilidad | La interfaz debe ser intuitiva, con un diseño limpio y navegación clara. Debe requerir capacitación mínima (menos de 2 horas) para usuarios con competencias básicas en informática. | Usabilidad |
| RQNF007 | Compatibilidad de navegadores | El sistema debe funcionar correctamente en las versiones actuales de Chrome, Firefox, Edge y Safari, tanto en escritorio como en dispositivos móviles. | Tecnológico |
| RQNF008 | Diseño responsive | La interfaz debe adaptarse automáticamente a diferentes tamaños de pantalla (escritorio, tablet, móvil) sin perder funcionalidad ni legibilidad. | Tecnológico |
| RQNF009 | Mantenibilidad | El código debe estar documentado y seguir estándares de codificación (CamelCase, indentación, comentarios) para facilitar futuras modificaciones. | Mantenibilidad |
| RQNF010 | Escalabilidad | La arquitectura debe permitir el crecimiento del sistema (nuevos usuarios, nuevos módulos) sin requerir cambios estructurales mayores. | Mantenibilidad |
| RQNF011 | Copias de seguridad | El sistema debe permitir la realización de copias de seguridad automáticas diarias de la base de datos. | Operativo |
| RQNF012 | Registro de auditoría | El sistema debe llevar un log de las operaciones críticas (altas, bajas, modificaciones de personal, asignación de turnos) incluyendo usuario, fecha y hora. | Seguridad / Auditoría |
| RQNF001 | Disponibilidad | El sistema debe estar disponible el 99% del tiempo en horario laboral (lunes a viernes de 7:00 a 19:00, sábados de 8:00 a 14:00). | Rendimiento |
| RQNF002 | Tiempo de respuesta | Las consultas y operaciones más frecuentes (consulta de horario, asignación de turnos) deben responder en menos de 3 segundos en condiciones normales de operación. | Rendimiento |

5.3.3 Requerimientos normativos

Los siguientes requerimientos normativos deben ser cumplidos por el sistema CronOS para garantizar su adecuación a la legislación colombiana y a las buenas prácticas del sector:

| Código | Nombre | Descripción | Norma asociada |
| --- | --- | --- | --- |
| Código | Nombre | Descripción | Norma asociada |
| RN001 | Consentimiento informado | El sistema debe obtener el consentimiento previo, expreso e informado del usuario (vigilante) para el tratamiento de sus datos personales, mediante la aceptación de una cláusula de Habeas Data en el momento del registro. | Ley 1581 de 2012 (Habeas Data) |
| RN002 | Finalidad del tratamiento | El sistema debe informar al usuario la finalidad del tratamiento de sus datos (gestión de personal, control de turnos, novedades, etc.) y no utilizarlos para fines distintos. | Ley 1581 de 2012 |
| RN003 | Seguridad de la información | El sistema debe implementar medidas técnicas (cifrado, control de acceso) para proteger los datos personales contra pérdida, acceso no autorizado o uso indebido. | Ley 1581 de 2012, Decreto 1377 de 2013 |
| RN004 | Jornada laboral máxima | El sistema debe permitir configurar el límite de horas semanales según la normativa vigente (actualmente reducción gradual de 48 a 42 horas semanales, Ley 2101 de 2021) y validar que no se supere dicho límite en la asignación de turnos. | Ley 2101 de 2021 (Reforma Laboral), Código Sustantivo del Trabajo |
| RN005 | Descanso obligatorio | El sistema debe validar que entre el fin de un turno y el inicio del siguiente transcurran al menos 8 horas de descanso. | Código Sustantivo del Trabajo |
| RN006 | Turnos nocturnos | El sistema debe identificar los turnos nocturnos (los realizados entre 9:00 p.m. y 6:00 a.m.) para efectos de recargo nocturno, si aplica. | Código Sustantivo del Trabajo |
| RN007 | Registro de horas extras | El sistema debe llevar un registro de las horas extras trabajadas por cada vigilante, diferenciando si son diurnas, nocturnas o en dominicales y festivos. | Código Sustantivo del Trabajo |
| RN008 | Conservación de registros | El sistema debe conservar los registros de turnos, novedades y horas trabajadas por un período mínimo de 5 años, según lo establecido para la conservación de documentos laborales. | Código Sustantivo del Trabajo / Ley 962 de 2005 |
| RN009 | Jornadas especiales del sector vigilancia | El sistema debe permitir la configuración de jornadas laborales especiales para el personal de vigilancia, cuando apliquen según la normativa de la Superintendencia de Vigilancia. | Resoluciones y circulares de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada |
| RN010 | Requisitos de formación y certificación | El sistema debe permitir registrar y verificar que el personal cumple con los requisitos de formación y certificación exigidos por la normativa del sector vigilancia para cada puesto o cliente. | Resoluciones de la Superintendencia de Vigilancia |
| RN011 | Reportes a entes de control | El sistema debe generar los reportes de novedades de personal que sean requeridos por la Superintendencia de Vigilancia u otros entes de control, según la normativa aplicable. | Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada |
| RN012 | Gestión de riesgos laborales | El sistema debe permitir el registro de novedades relacionadas con accidentes de trabajo, enfermedades laborales y otros eventos de salud ocupacional, en cumplimiento del Decreto 1072 de 2015. | Decreto 1072 de 2015 |

5.4 Reglas del negocio

Las reglas de negocio son directrices, condiciones o restricciones internas que determinan cómo debe operar una organización o un sistema dentro de un entorno específico. Estas reglas reflejan políticas, procesos, límites legales y prácticas del negocio, y orientan tanto el desarrollo de software como la toma de decisiones operativas. A continuación, se presentan las reglas de negocio identificadas para el sistema CronOS, agrupadas por categorías.

| Código | Categoría | Descripción |
| --- | --- | --- |
| RN1 | Configuración de turnos | Todo turno debe tener fecha, hora de inicio, hora de fin y tipo de turno (diurno/nocturno). |
| RN2 | Configuración de turnos | La duración máxima del turno será de 8 a 12 horas según política interna. |
| RN3 | Configuración de turnos | No se podrán crear turnos superpuestos en la misma ubicación. |
| RN4 | Configuración de turnos | Cada turno debe estar asociado a una ubicación de servicio (ej. edificio, conjunto residencial, empresa). |
| RN5 | Configuración de turnos | El sistema generará la malla semanal de turnos automáticamente, considerando restricciones y disponibilidad. |
| RN6 | Asignación de personal | Un guardia no puede tener dos turnos seguidos sin respetar el descanso mínimo (mínimo 8 horas entre turnos). |
| RN7 | Asignación de personal | El sistema debe impedir que un guardia supere el máximo de horas laborales semanales permitido (por ejemplo, 44 horas, sujeto a la normativa vigente). |
| RN8 | Asignación de personal | Solo podrán asignarse a un turno los guardias con estado "disponible". |
| RN9 | Asignación de personal | No se puede asignar turno a un empleado con licencia, vacaciones o incapacidad activa. |
| RN10 | Asignación de personal | Si un guardia se incapacita o falta, el sistema debe sugerir reemplazos disponibles, priorizando quienes: no tengan turno asignado ese día, no excedan su carga semanal y tengan el mismo perfil o nivel de seguridad requerido. |
| RN11 | Vacaciones, licencias e incapacidades | El sistema debe registrar los días de vacaciones acumulados, usados y disponibles por cada guardia. |
| RN12 | Vacaciones, licencias e incapacidades | Un guardia en vacaciones, licencia o incapacidad no puede ser asignado a turnos. |
| RN13 | Vacaciones, licencias e incapacidades | Las licencias de maternidad, paternidad o incapacidad deben tener fecha de inicio y fin registrada. |
| RN14 | Vacaciones, licencias e incapacidades | Cuando una licencia finaliza, el guardia vuelve automáticamente al estado "disponible". |
| RN15 | Tipos de turno (diurno / nocturno) | Cada turno debe indicar si es diurno o nocturno para efectos de pago diferencial. |
| RN16 | Tipos de turno (diurno / nocturno) | El sistema debe controlar que ningún guardia tenga más de X turnos nocturnos consecutivos (según política interna). |
| RN17 | Tipos de turno (diurno / nocturno) | Los pagos o compensaciones por turnos nocturnos se calculan según las tarifas especiales definidas. |
| RN18 | Reemplazos y cambios de turno | Los cambios de turno deben ser aprobados por un supervisor antes de hacerse efectivos. |
| RN19 | Reemplazos y cambios de turno | El sistema debe registrar quién solicitó y quién aprobó el cambio. |
| RN20 | Reemplazos y cambios de turno | Un reemplazo no puede causar doble turno o exceso de horas para el guardia sustituto. |
| RN21 | Control de asistencia | El guardia debe registrar su entrada y salida (biométrico, app o código). |
| RN22 | Control de asistencia | Si no registra entrada, se considera ausencia; si registra fuera del rango, se marca retardo. |
| RN23 | Control de asistencia | El sistema debe calcular las horas reales trabajadas vs. planificadas. |
| RN24 | Reportes y alertas | El sistema debe generar reportes de: asignación de turnos por semana o mes, horas trabajadas, días de descanso y vacaciones, faltas e incapacidades. |
| RN25 | Reportes y alertas | El sistema debe generar alertas automáticas cuando: un empleado supere sus horas máximas, falten guardias para cubrir un turno, o haya licencias activas que afecten la planificación. |
| RN26 | Auditoría y trazabilidad | Toda modificación de turnos, licencias o asignaciones debe registrar usuario, fecha y motivo. |
| RN27 | Auditoría y trazabilidad | Los historiales de turnos y asistencias deben conservarse por al menos X meses o años (según políticas de la empresa). |
| RN28 | Protección de Datos Personales (Habeas Data) | El sistema solo podrá recoger los datos personales estrictamente necesarios para la gestión laboral de los guardias. Para proceder con el registro, el sistema debe obtener el consentimiento previo, expreso e informado del usuario, mediante la aceptación de la Autorización de Tratamiento de Datos de la empresa. El flujo de registro no podrá continuar sin esta aceptación. |

5.5.1 Cronograma

Aquí podemos tomar el cronograma que ya tienen del primer trimestre y ajustarlo con las fechas reales del proyecto (inicio en octubre 2025, finalización enero 2028) y las actividades específicas que hemos identificado en este documento.

¿Quieres que revisemos juntos el cronograma existente o prefieres que te proponga una estructura basada en las fases del proyecto?

Cronograma del Proyecto CronOS

| Fase | Actividad / Tarea | Responsable(s) | Duración | Fecha de inicio | Fecha de fin | Entregable / Hito |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FORMULACIÓN | Definición del proyecto (nombre, problema, objetivos, alcance) | Todo el equipo | 2 semanas | 09/10/2025 | 23/10/2025 | Documento de propuesta inicial |
|  | Elaboración de la justificación y matriz de riesgos | Todo el equipo | 2 semanas | 24/10/2025 | 06/11/2025 | Justificación y matriz de riesgos |
|  | Revisión y ajuste con instructor | Todo el equipo | 1 semana | 07/11/2025 | 14/11/2025 | Propuesta validada |
|  | Cierre del Trimestre 1 |  |  |  | 23/12/2025 | Informe final del Trimestre 1 |
| ANÁLISIS | Identificación de procesos actuales | Todo el equipo | 2 semanas | 29/01/2026 | 12/02/2026 | Descripción de procesos |
|  | Elección y aplicación de técnicas de recolección (entrevistas, encuestas) | Todo el equipo | 3 semanas | 13/02/2026 | 06/03/2026 | Formatos aplicados y respuestas |
|  | Análisis de la información recolectada | Todo el equipo | 2 semanas | 07/03/2026 | 20/03/2026 | Análisis documentado |
|  | Especificación de requerimientos funcionales y no funcionales | Todo el equipo | 2 semanas | 21/03/2026 | 03/04/2026 | Tablas de requerimientos (RQF y RQNF) |
|  | Definición de reglas del negocio | Todo el equipo | 1 semana | 04/04/2026 | 10/04/2026 | Listado de reglas (RN) |
|  | Elaboración de la propuesta técnica (cronograma, costos, hardware/software) | Todo el equipo | 1 semana | 11/04/2026 | 14/04/2026 | Propuesta técnica preliminar |
|  | Entrega de evidencias E1 a E6 (avance) |  |  |  | 14/04/2026 | Mockups, casos de uso, diagramas, etc. |
| PLANEACIÓN | Diseño de mockups (E1) – si no se hizo antes | Diseñador / Todo el equipo | 2 semanas | 15/04/2026 | 28/04/2026 | Mockups de pantallas principales |
|  | Diagrama de casos de uso (E2) y especificaciones extendidas (E3) | Analista / Todo el equipo | 3 semanas | 29/04/2026 | 20/05/2026 | Diagramas y tablas de casos de uso |
|  | Diagramas de actividad (E4) | Analista / Todo el equipo | 2 semanas | 21/05/2026 | 03/06/2026 | Diagramas de flujo |
|  | Modelo de dominio (E5) y Modelo Entidad-Relación (E6) | Analista / Todo el equipo | 3 semanas | 04/06/2026 | 25/06/2026 | Diagramas de clases y MER |
|  | Arquitectura del software y diagrama de despliegue | Arquitecto / Todo el equipo | 2 semanas | 26/06/2026 | 06/07/2026 | Documento de arquitectura |
|  | Cierre del Trimestre 3 |  |  |  | 06/07/2026 | Documentación de planeación completa |
| EJECUCIÓN | Configuración del entorno de desarrollo | Desarrollador líder | 1 semana | 07/07/2026 | 14/07/2026 | Entorno listo |
|  | Construcción de la base de datos (scripts, procedimientos, vistas) | Desarrollador BD | 3 semanas | 15/07/2026 | 05/08/2026 | Base de datos funcional |
|  | Desarrollo del módulo de gestión de personal | Desarrollador backend/frontend | 4 semanas | 06/08/2026 | 03/09/2026 | Módulo operativo |
|  | Desarrollo del módulo de gestión de turnos | Desarrollador backend/frontend | 4 semanas | 04/09/2026 | 02/10/2026 | Módulo operativo |
|  | Desarrollo del módulo de control de novedades | Desarrollador backend/frontend | 3 semanas | 03/10/2026 | 23/10/2026 | Módulo operativo |
|  | Desarrollo de otros módulos (competencias, clientes, reportes) | Desarrollador backend/frontend | 4 semanas | 24/10/2026 | 20/11/2026 | Módulos adicionales |
|  | Pruebas unitarias y correcciones | Todo el equipo | 3 semanas | 21/11/2026 | 12/12/2026 | Informe de pruebas unitarias |
|  | Cierre del Trimestre 5 |  |  |  | 12/12/2026 | Módulos principales funcionales |
|  | Receso de fin de año |  |  | 13/12/2026 | 31/01/2027 |  |
| PRUEBAS | Pruebas de integración | Todo el equipo | 3 semanas | 01/02/2027 | 22/02/2027 | Informe de integración |
|  | Pruebas de carga y rendimiento | Todo el equipo | 2 semanas | 23/02/2027 | 08/03/2027 | Informe de rendimiento |
|  | Pruebas de usabilidad con usuarios simulados | Todo el equipo | 2 semanas | 09/03/2027 | 22/03/2027 | Retroalimentación de usuarios |
|  | Corrección de errores y ajustes | Desarrolladores | 3 semanas | 23/03/2027 | 13/04/2027 | Versión mejorada |
|  | Cierre del Trimestre 6 |  |  |  | 30/04/2027 | Sistema validado |
| IMPLANTACIÓN | Preparación del entorno de producción | Desarrollador líder | 1 semana | 01/05/2027 | 07/05/2027 | Entorno listo |
|  | Despliegue de la versión inicial (MVP) en entorno controlado | Desarrollador líder | 1 semana | 08/05/2027 | 14/05/2027 | MVP desplegado |
|  | Capacitación a usuarios simulados | Todo el equipo | 2 semanas | 15/05/2027 | 28/05/2027 | Actas de capacitación |
|  | Elaboración de manuales de usuario y técnico | Todo el equipo | 2 semanas | 29/05/2027 | 11/06/2027 | Manuales |
|  | Ajustes finales y documentación de cierre | Todo el equipo | 2 semanas | 12/06/2027 | 25/06/2027 | Documento final |
|  | Cierre del Trimestre 7 |  |  |  | 30/06/2027 | Proyecto completo |
| ETAPA PRÁCTICA | Sustentación final y entrega de documentación | Todo el equipo |  | 01/07/2027 | 08/01/2028 | Título de tecnólogo |

Notas importantes sobre el cronograma

- Las fechas son tentativas y pueden ajustarse según el avance real y los tiempos del SENA.

- Se han considerado los recesos entre trimestres (por ejemplo, entre diciembre y enero).

- Las actividades están alineadas con las evidencias que deben entregarse en cada trimestre.

- Los responsables son sugeridos; pueden redistribuirse según las habilidades del equipo.

| Ítem | Descripción | Cantidad | Unidad | Valor unitario | Valor total | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analista de requerimientos / Documentador | 1 | 12 meses | $2.500.000 | $30.000.000 | Responsable de levantamiento de información, especificación de requisitos y documentación. Dedicación parcial durante análisis y planeación. |
| 2 | Arquitecto de software / Diseñador | 1 | 6 meses | $3.000.000 | $18.000.000 | Diseño de arquitectura, diagramas UML, modelo de datos. Dedicación en fase de planeación. |
| 3 | Desarrollador backend | 1 | 12 meses | $3.500.000 | $42.000.000 | Codificación de lógica de negocio, servicios, integración con BD. Dedicación completa en ejecución y parcial en pruebas. |
| 4 | Desarrollador frontend | 1 | 10 meses | $3.200.000 | $32.000.000 | Implementación de interfaces, componentes visuales, responsive. Dedicación en ejecución y ajustes. |
| 5 | Tester / QA | 1 | 4 meses | $2.800.000 | $11.200.000 | Pruebas unitarias, integración, carga y usabilidad. Dedicación en fase de pruebas. |
| 6 | Hosting (servidor en la nube) | 1 | 24 meses | $250.000 | $6.000.000 | Servidor para desarrollo, pruebas y producción (ej. AWS, DigitalOcean). |
| 7 | Dominio web | 1 | 24 meses | $120.000 | $240.000 | Compra y renovación del dominio por 2 años. |
| 8 | Certificado SSL | 1 | 24 meses | $200.000 | $200.000 | Certificado para seguridad HTTPS (puede incluirse en el hosting). |
| 9 | Herramientas de desarrollo (IDE, control de versiones) | 1 | 18 meses | $0 | $0 | Herramientas gratuitas (VS Code, Git, GitHub, etc.) |
| 10 | Licencias de software (base de datos) | 1 | 24 meses | $0 | $0 | Uso de motores gratuitos (MySQL, PostgreSQL, etc.) |
| 11 | Capacitación y manuales | 1 | 2 meses | $1.500.000 | $3.000.000 | Elaboración de manuales y sesiones de capacitación (puede ser asumido por el equipo). |
| 12 | Imprevistos (10%) |  |  |  | $14.264.000 | Margen para contingencias no previstas. |
|  | TOTAL ESTIMADO |  |  |  | $156.904.000 |  |

Notas sobre los costos

- Los valores son estimados y pueden variar según la región, la experiencia del equipo y las negociaciones.

- Se asume que el equipo de desarrollo son los mismos aprendices (sin costo directo), pero se incluyen valores de referencia para dimensionar el proyecto.

- Los costos de hosting y dominio son por 24 meses (todo el proyecto más etapa práctica).

- El ítem "Imprevistos" es una práctica recomendada (10% del subtotal).

5.5.3 Requisitos de hardware

A continuación, se describen los requisitos de hardware necesarios para el desarrollo, prueba y operación del sistema CronOS, diferenciando entre el entorno de desarrollo y el de producción (usuarios finales).

a) Requisitos para el entorno de desarrollo

Los siguientes requisitos aplican para los equipos donde los desarrolladores construirán, probarán y documentarán el sistema.

| Componente | Mínimo | Recomendado | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| Procesador | Intel Core i3 o AMD equivalente | Intel Core i5 / AMD Ryzen 5 o superior | Se requiere capacidad para ejecutar entornos de desarrollo (IDE), servidor local y navegadores simultáneamente. |
| Memoria RAM | 8 GB | 16 GB o más | Para ejecutar máquinas virtuales, contenedores o múltiples instancias de prueba. |
| Almacenamiento | 256 GB SSD | 512 GB SSD o superior | El SSD mejora significativamente la velocidad de compilación y arranque. |
| Sistema operativo | Windows 10 / 11, macOS, Linux | Windows 11 / Ubuntu 20.04+ / macOS 12+ | Compatible con las herramientas de desarrollo seleccionadas. |
| Conectividad | 5 Mbps | 10 Mbps o superior | Para trabajo colaborativo, repositorios remotos y despliegues en la nube. |
| Pantalla | 1366 x 768 | Full HD (1920 x 1080) o superior | Facilita la visualización de múltiples ventanas y herramientas. |

b) Requisitos para el entorno de producción (usuarios finales)

El sistema CronOS es una aplicación web responsive, por lo que los usuarios accederán a través de un navegador web desde diferentes dispositivos. Los requisitos varían según el rol y el tipo de dispositivo.

| Rol / Dispositivo | Componente | Mínimo | Recomendado | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Administrador / Gestor / Planificador (PC o Portátil) | Procesador | Intel Celeron / AMD A4 | Intel i3 / AMD Ryzen 3 | Tareas de gestión, asignación de turnos, reportes. |
|  | Memoria RAM | 4 GB | 8 GB | Para navegación fluida con múltiples pestañas. |
|  | Almacenamiento | 128 GB | 256 GB | Solo para sistema operativo y navegador. |
|  | Conexión | 2 Mbps | 5 Mbps | Para acceso a la plataforma web. |
|  | Navegador | Chrome 90+, Firefox 88+, Edge 90+ | Última versión estable | Con JavaScript y cookies habilitados. |
| Vigilante (Celular o Tablet) | Sistema operativo | Android 8+ / iOS 12+ | Android 10+ / iOS 14+ | Para consulta de horarios y notificaciones. |
|  | Memoria RAM | 2 GB | 3 GB o más | Para navegación fluida. |
|  | Conexión | 2 Mbps (3G) | 5 Mbps (4G) | Para acceso desde cualquier lugar. |
|  | Pantalla | 5" | 5.5" o superior | Para legibilidad del calendario y turnos. |
| Consultor (PC, Tablet o Móvil) | Navegador | Chrome 90+, Safari 13+ | Última versión | Para consulta de reportes y dashboard. |
|  | Conexión | 2 Mbps | 5 Mbps |  |

5.5.4 Requisitos de software

A continuación, se detallan los requisitos de software necesarios para el desarrollo, prueba y operación del sistema CronOS, diferenciando entre el entorno de desarrollo y el entorno de producción (usuarios finales). Se especifican las tecnologías base, los lenguajes de programación, los sistemas gestores de bases de datos, las herramientas de desarrollo y los navegadores web compatibles.

a) Requisitos para el entorno de desarrollo

El entorno de desarrollo está compuesto por las herramientas y plataformas que los desarrolladores utilizarán para codificar, probar y desplegar el sistema. Se recomienda el siguiente stack tecnológico:

| Categoría | Tecnología / Herramienta | Versión mínima / recomendada | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| Sistema operativo | Windows, macOS o Linux | Windows 10/11, macOS 11+, Ubuntu 20.04+ | Cualquier sistema que soporte las herramientas de desarrollo. |
| Lenguaje de programación (backend) | PHP, Python o Node.js | PHP 8.0+, Python 3.9+, Node.js 16+ | Se elegirá según la experiencia del equipo y los requisitos del proyecto. |
| Framework backend (opcional) | Laravel (PHP), Django (Python) o Express (Node.js) | Última versión estable | Facilita el desarrollo estructurado y seguro. |
| Lenguaje de programación (frontend) | HTML5, CSS3, JavaScript | Estándares actuales | Para la interfaz de usuario. |
| Framework frontend (opcional) | React, Vue.js o Angular | Última versión LTS | Opcional, pero recomendado para mejorar la interactividad y la experiencia de usuario. |
| Base de datos | MySQL, MariaDB o PostgreSQL | MySQL 5.7+, PostgreSQL 10+ | Motor de base de datos relacional. |
| Servidor web local | Apache, Nginx o XAMPP | Apache 2.4+, Nginx 1.18+ | Para pruebas locales durante el desarrollo. |
| Entorno de desarrollo integrado (IDE) | Visual Studio Code, PhpStorm, Sublime Text | Última versión | Con soporte para los lenguajes elegidos y extensiones de productividad. |
| Control de versiones | Git | Última versión | Con repositorio remoto en GitHub, GitLab o Bitbucket. |
| Cliente de base de datos | phpMyAdmin, DBeaver, MySQL Workbench | Última versión | Para administración visual de la base de datos. |
| Herramienta de pruebas de API | Postman, Insomnia | Última versión | Para probar los servicios backend (si aplica). |
| Navegadores para pruebas | Chrome, Firefox, Edge | Últimas versiones | Para verificar la compatibilidad y el diseño responsive. |

b) Requisitos para el entorno de producción (usuario final)

El sistema CronOS es una aplicación web responsive, por lo que los usuarios accederán a través de un navegador web sin necesidad de instalar software adicional. Los requisitos de software para el entorno de producción son los siguientes:

| Componente | Requisito | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| Navegador web | Chrome 90+, Firefox 88+, Edge 90+, Safari 13+ (en móviles) | Se requiere JavaScript y cookies habilitados. |
| Conexión a internet | Mínimo 2 Mbps, recomendado 5 Mbps o superior | Para una experiencia fluida, especialmente al cargar reportes o dashboards. |
| Sistema operativo (cliente) | Cualquier sistema con navegador actualizado (Windows, macOS, Linux, Android, iOS) | La aplicación es independiente del sistema operativo. |
| Resolución de pantalla | Adaptable (responsive) | Funciona correctamente desde 320px (móviles) hasta pantallas 4K. |

c) Requisitos para el servidor de producción

El sistema estará alojado en un servidor web con las siguientes características de software:

| Componente | Tecnología / Herramienta | Versión recomendada | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| Sistema operativo del servidor | Linux (Ubuntu Server, CentOS) o Windows Server | Ubuntu 20.04 LTS / 22.04 LTS | Preferiblemente Linux por estabilidad y costos. |
| Servidor web | Apache o Nginx | Apache 2.4+, Nginx 1.18+ | Para servir la aplicación. |
| Intérprete de backend | PHP, Python o Node.js | Según el lenguaje elegido | Debe estar instalado y configurado en el servidor. |
| Base de datos | MySQL, MariaDB o PostgreSQL | Versión estable compatible con el desarrollo | Puede estar en el mismo servidor o en uno dedicado. |
| Certificado SSL | Let's Encrypt u otro proveedor | Vigente | Para garantizar conexiones seguras (HTTPS). |
| Extensión de seguridad | Firewall, módulos de seguridad | Configuración estándar | Para proteger el servidor contra accesos no autorizados. |

Notas adicionales

- Las versiones específicas pueden variar según la fecha de implementación, pero se recomienda utilizar siempre las versiones estables y con soporte a largo plazo (LTS).

- La elección del stack tecnológico definitivo se realizará en la fase de diseño, en función de las habilidades del equipo y los requisitos no funcionales (rendimiento, seguridad, escalabilidad).

- Todos los componentes de software listados son de código abierto o cuentan con versiones gratuitas, lo que permite mantener los costos bajo control.

Estándares y buenas prácticas

- El código fuente deberá seguir estándares de codificación (por ejemplo, PSR para PHP, CamelCase para JavaScript) y estar debidamente comentado.

- Se utilizará un repositorio Git (GitHub) con una rama principal (main o master) y ramas de desarrollo para cada funcionalidad.

- Se implementarán medidas de seguridad básicas: validación de datos de entrada, protección contra inyección SQL, uso de contraseñas hasheadas y control de acceso por roles.

- La interfaz deberá cumplir con pautas de usabilidad y accesibilidad (contraste adecuado, etiquetas en formularios, etc.).

6. ANÁLISIS DE LA ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL SOFTWARE

Una vez definidos y documentados los requisitos funcionales, no funcionales y normativos del sistema CronOS, así como las reglas de negocio y la propuesta técnica, se procede a la fase de análisis. En esta etapa se modela el comportamiento y la estructura del software a través de diferentes representaciones gráficas y especificaciones detalladas, que servirán como base para el diseño y la construcción posterior. A continuación, se presentan las alternativas de solución (mockups), los diagramas de casos de uso con sus especificaciones extendidas, los diagramas de actividad, los diagramas de secuencia, el modelo de dominio (diagrama de clases) y el modelo entidad-relación, que constituyen el análisis detallado del sistema.

6.1 Alternativas de solución – Mockups

(Esta sección se desarrollará al final del proceso de análisis)

6.2 Diagrama de casos de uso y especificaciones extendidas

En esta subsección se presentan los diagramas de casos de uso del sistema CronOS, así como las especificaciones detalladas de los casos de uso más representativos. Los casos de uso describen las interacciones entre los actores y el sistema para cumplir con los requerimientos funcionales identificados.

PLANTILLA PARA CADA CASO DE USO

Esta es la estructura que usaremos para cada caso de uso, empezando por el Módulo 1: Autenticación y control de acceso.

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Código del caso de uso | Ej: CU001 |
| Nombre del caso de uso | Ej: Iniciar sesión |
| Módulo al que pertenece | Autenticación y control de acceso |
| Actor(es) principal(es) | Quién ejecuta la acción (Administrador, Gestor, Vigilante, etc.) |
| Descripción breve | Qué hace el caso de uso en una línea |
| Precondiciones | Qué debe cumplirse antes de ejecutar el caso |
| Flujo normal (paso a paso) | Secuencia principal de acciones (actor-sistema) |
| Flujos alternos | Variantes del flujo normal (ej. datos incorrectos) |
| Flujos de excepción | Errores o situaciones inesperadas |
| Postcondiciones | Estado del sistema después de ejecutar el caso |
| Requerimiento asociado | RQF que origina este caso |
| Prioridad | Alta / Media / Baja |

MÓDULO 1: AUTENTICACIÓN Y CONTROL DE ACCESO

MÓDULO 2 – GESTIÓN DE PERSONAL

6.3 Diagramas de actividad

Los diagramas de actividad permiten visualizar el flujo de trabajo de cada caso de uso, mostrando la secuencia de acciones, decisiones y posibles caminos alternativos.

6.4 Diagramas de secuencia

Los diagramas de secuencia ilustran la interacción temporal entre los objetos del sistema para llevar a cabo un caso de uso, detallando el orden de los mensajes intercambiados.

6.5 Modelo de dominio – Diagrama de clases

El modelo de dominio representa las entidades conceptuales del negocio, sus atributos y las relaciones entre ellas, sirviendo como base para el diseño de la base de datos y la arquitectura del software.

6.6 Modelo Entidad-Relación (MER)

El modelo entidad-relación describe la estructura lógica de la base de datos, identificando las entidades, sus atributos y las relaciones que se implementarán en el sistema gestor de base de datos.

Tabla reorganizada de casos de uso por módulo

| Módulo | Código CU | Nombre del caso de uso | Actor(es) | Req. Asociado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Autenticación y control de acceso | CU001 | Iniciar sesión | Todos | RQF001 |
|  | CU002 | Recuperar contraseña | Todos | RQF002 |

| Gestión de personal | CU003 | Registrar vigilante | Adm. General, Gestor Personal | RQF003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CU004 | Consultar vigilante | Adm. General, Gestor Personal, Planificador | RQF003 |
|  | CU005 | Modificar vigilante | Adm. General, Gestor Personal | RQF003 |
|  | CU006 | Inactivar vigilante | Adm. General, Gestor Personal | RQF003 |
|  | CU029 | Solicitar vacaciones | Vigilante | RQF012 |
|  | CU030 | Aprobar/rechazar vacaciones | Gestor Personal | RQF012 |
|  | CU031 | Consultar horario personal | Vigilante | RQF013 |
|  | CU032 | Solicitar cambio de turno | Vigilante | RQF014 |
|  | CU033 | Aprobar/rechazar cambio de turno | Planificador | RQF014 |

| Gestión de turnos | CU007 | Crear turno | Adm. General, Planificador | RQF004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CU008 | Asignar turno a vigilante | Adm. General, Planificador | RQF004 |
|  | CU009 | Modificar turno | Adm. General, Planificador | RQF004 |
|  | CU010 | Visualizar malla de turnos | Adm. General, Gestor Personal, Planificador, Vigilante | RQF004 |

| Control de novedades | CU011 | Registrar novedad | Adm. General, Gestor Personal, Planificador | RQF005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CU012 | Consultar novedades | Adm. General, Gestor Personal, Planificador | RQF005 |
|  | CU013 | Modificar novedad | Adm. General, Gestor Personal | RQF005 |

| Gestión de competencias y certificaciones | CU014 | Registrar competencia/certificación | Adm. General, Gestor Personal | RQF006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CU015 | Consultar competencias | Adm. General, Gestor Personal, Planificador | RQF006 |
|  | CU016 | Recibir alerta de vencimiento | Sistema, Adm. General, Gestor Personal | RQF006 |

| Sustituciones automáticas | CU017 | Sugerir reemplazo automático | Sistema, Adm. General, Planificador | RQF007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CU018 | Aprobar/rechazar reemplazo | Planificador | RQF007 |

| Notificaciones automáticas | CU019 | Enviar notificación | Sistema | RQF008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Reportes básicos | CU020 | Generar reporte de cobertura | Adm. General, Gestor Personal, Planificador, Consultor | RQF009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CU021 | Generar reporte de disponibilidad | Adm. General, Gestor Personal, Planificador, Consultor | RQF009 |
|  | CU022 | Generar reporte de horas extras | Adm. General, Gestor Personal, Planificador, Consultor | RQF009 |
|  | CU023 | Generar reporte de vacaciones | Adm. General, Gestor Personal, Consultor | RQF009 |
|  | CU024 | Generar reporte de certificaciones | Adm. General, Gestor Personal, Consultor | RQF009 |

| Gestión de clientes y sitios | CU025 | Registrar cliente | Adm. General | RQF010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CU026 | Registrar sitio de vigilancia | Adm. General | RQF010 |
|  | CU027 | Consultar clientes y sitios | Adm. General, Planificador | RQF010 |

| Interfaz web responsive | CU028 | Visualizar dashboard | Adm. General, Gestor Personal, Planificador, Consultor | RQF011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |